

**АДМИНИСТРАЦИЯ СУДЖАНСКОГО РАЙОНА**

**КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 30.04.2019 г. № 335

г. Суджа

**О внесении изменений в муниципальную программу Суджанского района Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Суджанском районе Курской области на 2016-2021 годы»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Суджанского района Курской области от 10.12.2018 г. № 810 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Суджанского района Курской области, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности», Администрация Суджанского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу Суджанского района Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Суджанском районе Курской области на 2016-2021 годы», утвержденную Постановлением Администрации Суджанского района Курской области от 25.01.2019 г. № 51:

1.1. Утвердить Паспорт муниципальной программы Суджанского района Курской области Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Суджанском районе Курской области на 2016-2021 годы» в новой редакции.

1.2. Утвердить таблицу №1 «Финансирование мероприятий за счет средств районного бюджета 2.1 «Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования» муниципальной программы Суджанского района Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Суджанском районе Курской области на 2016-2021 годы» в новой редакции.

1.3. Утвердить таблицу №2 «Финансирование мероприятия 2.2 «Создание условий для развития социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований» муниципальной программы Суджанского района Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Суджанском районе Курской области на 2016-2021 годы» в новой редакции.

1.4. Утвердить таблицу №4 «Финансирование мероприятия 2.3 «Государственная поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий» муниципальной программы Суджанского района Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Суджанском районе Курской области на 2016-2021 годы» в новой редакции.

1.5. Утвердить таблицу №5 «Финансирование мероприятия 2.4 «Реализация мероприятий по внесению в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах муниципальных образований и границах населенных пунктов» муниципальной программы Суджанского района Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Суджанском районе Курской области на 2016-2021 годы» в новой редакции.

1.6. Утвердить таблицу №10 «Ресурсное обеспечение» муниципальной программы Суджанского района Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Суджанском районе Курской области на 2016-2021 годы» в новой редакции.

1.7. Утвердить таблицу №11 «Перечень мероприятий муниципальной программы» муниципальной программы Суджанского района Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Суджанском районе Курской области на 2016-2021 годы» в новой редакции.

1.8. Утвердить Паспорт Подпрограммы 2 муниципальной программы Суджанского района Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Суджанском районе Курской области на 2016-2021 годы» в новой редакции.

1.9. Утвердить приложение №1 к подпрограмме 2 муниципальной программы Суджанского района Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Суджанском районе Курской области на 2016-2021 годы» в новой редакции.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Администрации Суджанского района Курской области - начальника Управления строительства, муниципального имущества и ЖКХ Администрации Суджанского района Курской области А.М.Богачёва.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Суджанского района

Курской области Н.И.Ильин

|  |
| --- |
| Утвержден Постановлением Администрации Суджанского района Курской области  от 30.04.2019 г.№335 |

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Суджанском районе Курской области**

**на 2016-2021 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Суджанском районе Курской области на 2016-2021 годы» (далее – Программа) |
| Ответственный исполнитель Программы | Управление строительства, муниципального имущества и ЖКХ Администрации Суджанского района Курской области |
| Соисполнители Программы | Управление строительства, муниципального имущества и ЖКХ Администрации Суджанского района Курской области |
| Участники Программы | Управление строительства, муниципального имущества и ЖКХ Администрации Суджанского района Курской области |
| Подпрограммы Программы | Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Суджанском районе Курской области»;  Подпрограмма 3 «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Суджанского района Курской области». |
| Программно-целевые инструменты | отсутствуют |
| Цели Программы | - повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения Суджанского района, в том числе с учётом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильём отдельных категорий граждан в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Курской области, обеспечение комфортной среды обитания и жизнедеятельности;  - повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению |
| Задачи Программы | - создание условий для разработки и внесения изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования;  - создание условий для развития социальной и инженерной инфраструктуры;  - предоставление поддержки молодым семьям на приобретение жилья.  -уточнение сведений о границах муниципальных образований и границах населенных пунктов |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | -обеспечение корректировки генеральных планов сельсоветов и правил землепользования и застройки сельсоветов, внесение изменений в схему территориального планирования, шт.;  -ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения, км.;  -ввод в эксплуатацию газовых сетей, км;  -изготовление проектов, шт;  -количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, в том числе с использованием средств социальных выплат за счет средств федерального, областного и районного бюджета, семей;  - внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах муниципальных образований и границах населенных пунктов, шт. |
| Этапы и сроки реализации Программы | срок реализации: 2016-2021 годы  Этап 1: 2016-2017 годы,  Этап 2: 2018-2021 годы. |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Средства местного и областного бюджетов:  **подпрограмма 2.**  **«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан**  **в Суджанском районе Курской области»:**  Основное мероприятие 2.1. « Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования».  2016 год – 54,755 тыс. рублей,  2017 год – 1,6 тыс. рублей,  2018 год – 90,0 тыс. рублей,  **2019 год – 516,66 тыс. рублей**,  2020 год – 0,0 тыс. рублей.  2021 год – 0,0 тыс.рублей  Основное мероприятие 2.2. «Создание условий для развития социальной и инженерной инфраструктуры Суджанского района Курской области».  2016 год – 10929.17445 тыс. рублей,  2017 год – 2024,21 тыс. рублей;  2018 год – 1715,732 тыс. рублей;  **2019 год – 4692,542 тыс. рублей;**  2020 год – 154,1 тыс. рублей,  2021 год – 788,0 тыс.рублей.  Основное мероприятие 2.3. «Государственная поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий на территории Курской области».  2016год - 0 тыс.рублей;  2017 год – 882,0 тыс.рублей;  2018 год – 1530,9 тыс.рублей;  **2019 год – 0,0 тыс. рублей;**  2020 год - 332,1 тыс.рублей,  2021 год – 0,0 тыс.рублей  Основное мероприятие 2.4. «Реализация мероприятий по внесению в государственный кадастр недвижимости сведений о границах муниципальных образований и границах населенных пунктов в виде координатного описания».  2016 год – 0,0  2017 год- 407,670 тыс.рублей,  2018 год- 524,577 тыс. рублей,  **2019 год- 1359,136 тыс.рублей,**  2020 год- 700,0 тыс.рублей,  2021 год – 700,0 тыс.рублей.  **подпрограмма 3.**  **«Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения в Суджанском районе Курской области»**:  Основное мероприятие 3.1. «Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких отходов».  2016 год – 2021 год - 0,0 тыс.рублей.  Основное мероприятие 3.2. «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов ».  2016 год – 2021 год - 0,0 тыс.рублей.  Основное мероприятие 3.3. «Мероприятия по благоустройству».  2016 год – 178,867 тыс.рублей,  2017 год –2021 год - 0,0 тыс.рублей. |
| **Общий объем финансирования Программы составляет**:  2016 год – 11162.79645 тыс. рублей,  в т.ч. средства областного бюджета – 10159,3 тыс.рублей,  2017 год – 3315,48тыс. рублей,  в т.ч. средства областного бюджета – 1672,618 тыс.рублей  2018 год – 3861,209тыс. рублей,  в т.ч. средства областного бюджета **–** 1807,9223 тыс.рублей  средства федерального бюджета - 545,81970 тыс.рублей  **2019 год – 6568,338 тыс. рублей, в т.ч. средства областного бюджета 1821,502 тыс.руб.**  2020 год – 1186,2 тыс. рублей,  2021 год – 1488,0 тыс.рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - создание безопасной и комфортной среды проживания и жизнедеятельности человека;  - создание условий для улучшения демографической ситуации, снижения социальной напряженности в обществе;  - повышение удовлетворенности населения Курской области уровнем жилищно-коммунального обслуживания;  - повышение уровня экологической, санитарно-эпидемиологической безопасности и качества жизни населения Курской области |

|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕНА  постановлением Администрации Суджанского района Курской области  от 30.04.2019 г.№335 |

**Финансирование мероприятия за счет средств районного бюджета 2.1 « Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования».**

**Таблица 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Показатели** | **Един.**  **измер.** | **Всего** | **В том числе по годам реализации Программы** | | | | | |
| **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **1.** | Корректировка правил застройки и землепользования поселений, из них софинансирование | тыс.руб. |  | **2,4** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | областной бюджет | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.1** | Борковский сельсовет | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.2** | Воробжанский сельсовет: софинансирование | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.3** | Гончаровский сельсовет: софинансирование | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.4** | Гуевский сельсовет: софинансирование | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.5** | Замостянский сельсовет: софинансирование | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.6** | Заолешенский сельсовет: софинансирование | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.7** | Малолокнянский сельсовет: софинансирование | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.8** | Махновский сельсовет: софинансирование | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.9** | Новоивановский сельсовет: софинансирование | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.10** | Плеховский сельсовет: софинансирование | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.11** | Погребской сельсовет: софинансирование | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.12** | Пореченский сельсовет: софинансирование | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.13** | Свердликовский сельсовет: софинансирование | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.14** | Уланковский сельсовет: софинансирование | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.15** | Казачелокнянский сельсовет | тыс.руб. |  | **1,2** |  |  |  |  |  |
| **1.16** | Мартыновский сельсовет | тыс.руб. |  | **1,2** |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Внесение изменений в Правила землепользования и застройки поселений.** | тыс.руб. |  | **16.600** | **-** | **30,0** | **150,774** |  |  |
| 2.1 | Борковский сельсовет |  |  | 1.0 |  | 1,0 | **3,0** |  |  |
| 2.2 | Воробжанский сельсовет |  |  | 1.0 |  | 1,0 | **3,0** |  |  |
| 2.3 | Гончаровский сельсовет |  |  | 1.0 |  | 1,0 | **20,129** |  |  |
| 2.4 | Гуевский сельсовет |  |  | 1.0 |  | 1,0 | **20,129** |  |  |
| 2.5 | Замостянский сельсовет |  |  | 1.0 |  | 1,0 | **20,129** |  |  |
| 2.6 | Заолешенский сельсовет |  |  | 1.0 |  | 1,0 | **20,129** |  |  |
| 2.7 | Казачелокнянский сельсовет |  |  | 1.6 |  | 1,0 | **20,129** |  |  |
| 2.8 | Малолокнянский сельсовет |  |  | 1.0 |  | 1,0 | **3,0** |  |  |
| 2.9 | Мартыновский сельсовет |  |  | 1.0 |  | 1,0 | **3,0** |  |  |
| 2.10 | Махновский сельсовет |  |  | 1.0 |  | 15,0 | **3,0** |  |  |
| 2.11 | Новоивановский сельсовет |  |  | 1.0 |  | 1,0 | **3,0** |  |  |
| 2.12 | Плеховский сельсовет |  |  | 1.0 |  | 1,0 | **20,129** |  |  |
| 2.13 | Погребской сельсовет |  |  | 1.0 |  | 1,0 | **3,0** |  |  |
| 2.14 | Пореченский сельсовет |  |  | 1.0 |  | 1,0 | **3,0** |  |  |
| 2.15 | Свердликовский сельсовет |  |  | 1.0 |  | 1,0 | **3,0** |  |  |
| 2.16 | Уланковский сельсовет |  |  | 1.0 |  | 1,0 | **3,0** |  |  |
| **3.** | **Внесение изменений в Генеральный план поселений** | тыс.руб. |  | **35.755.** |  | **25,0** | **350,886** |  |  |
| 3.1 | Борковский сельсовет |  |  | 8938-75 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Гончаровский сельсовет |  |  |  |  |  | **58,481** |  |  |
| 3.3 | Гуевский сельсовет |  |  | 8938-75 |  |  | **58,481** |  |  |
| 3.4 | Замостянский сельсовет |  |  |  |  |  | **58,481** |  |  |
| 3.5 | Заолешенский сельсовет |  |  |  |  |  | **58,481** |  |  |
| 3.6 | Казачелокнянский сельсовет |  |  | 8938-75 |  |  | **58,481** |  |  |
| 3.7 | Малолокнянский сельсовет |  |  | 8938-75 |  |  |  |  |  |
| 3.8 | Махновский сельсовет |  |  |  |  | 25,0 |  |  |  |
| 3.9 | Плеховский сельсовет |  |  |  |  |  | **58,481** |  |  |
| **4.** | **Разработка местных нормативов градостроительного проектирования поселений** |  |  |  | **1.600** |  |  |  |  |
| 1 | Борковский сельсовет |  |  |  | 0.100 |  |  |  |  |
| 2 | Воробжанский сельсовет |  |  |  | 0.100 |  |  |  |  |
| 3 | Гончаровский сельсовет |  |  |  | 0.100 |  |  |  |  |
| 4 | Гуевский сельсовет |  |  |  | 0.100 |  |  |  |  |
| 5 | Замостянский сельсовет |  |  |  | 0.100 |  |  |  |  |
| 6 | Заолешенский сельсовет |  |  |  | 0.100 |  |  |  |  |
| 7 | Казачелокнянский сельсовет |  |  |  | 0.100 |  |  |  |  |
| 8 | Свердликовский сельсовет |  |  |  | 0.100 |  |  |  |  |
| 9 | Малолокнянский сельсовет |  |  |  | 0.100 |  |  |  |  |
| 10 | Мартыновский сельсовет |  |  |  | 0.100 |  |  |  |  |
| 11 | Новоивановский сельсовет |  |  |  | 0.100 |  |  |  |  |
| 12. | Махновский сельсовет |  |  |  | 0.100 |  |  |  |  |
| 13 | Плеховский сельсовет |  |  |  | 0.100 |  |  |  |  |
| 14 | Погребской сельсовет |  |  |  | 0.100 |  |  |  |  |
| 15 | Уланковский сельсовет |  |  |  | 0.100 |  |  |  |  |
| 16 | Пореченский сельсовет |  |  |  | 0.100 |  |  |  |  |
| **5.** | Внесение изменений в Генеральные планы поселение и Правила землепользования и застройки |  |  | 52,355 |  | **55,0** | **501,66** |  |  |
| **6.** | Внесение изменений в Схему территориального планирования Суджанского района Курской области (разработка материалов Тома «Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения ЧС природного и техногенного характера)  КБК 2018 год: **0412 07201 С 1416 244** |  |  |  |  | **35,0** | **15,0** |  |  |
|  | **ИТОГО:** | **тыс.руб.** |  | **54,755** | **1,600** | **90,0** | **516,66** |  |  |

Утверждена

Постановлением Администрации

Суджанского района

Курской области от 30.04.2019 г.№335

**Финансирование мероприятия 2.2 «Создание условий для развития социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований ».**

**Таблица 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Показатели** | **Един.**  **измер.** | **Всего** | **В том числе по годам реализации Программы** | | | | | |
| **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **1** | **Разработка ПСД и оплата государственной экспертизы для развития социальной и инженерной инфраструктуры** | **тыс.руб.** |  | **0** | **787,03833** | **638,0** | **1672,0** | **0** | **0** |
| 1.1 | Разработка ПСД «Газоснабжение ул. Сад с.Заолешенка» Суджанского района Курской области | км |  |  | 2 |  |  |  |  |
| тыс.руб. |  |  | 99,0 | 100,0 |  |  |  |
| 1.2. | Проведение экспертизы проектной документации «Газоснабжение ул. Сад с.Заолешенка»  КБК 2019 год: **002 0502 07202 С 1417 414** | км |  |  |  |  | 80,869 |  |  |
| тыс.руб. |  |  | 30,0 | 30,0 |  |  |
| 1.3 | Проведение экспертизы проектной документации «Газоснабжение ул. Сад с.Заолешенка» (достоверность сметной стоимости)  КБК 2019 год: **002 0502 07202 С 1417 414** | км |  |  |  |  | 20,0 |  |  |
| тыс.руб. |  |  | 30,0 | 30,0 |  |  |
| 1.4 | Разработка проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта «Газоснабжение ул.Сад с.Заолешенка» | тыс. руб. |  |  | 30.0 | **28,0** |  |  |  |
| 1.5 | Отчет о результатах инженерно-геологических изысканий на участке проектируемого объекта : «Газоснабжение ул.Сад в с.Заолешенка Суджанского района Курской области» | тыс.руб |  |  | 30.0 |  |  |  |  |
| 1.6 | Выполнение инженерно-геологических изысканий по объекту: «Газоснабжение квартала жилой застройки в х.Агроном Суджанского района Курской области»  КБК 2019 год: **002 0502 07202 С 1417 414** | тыс.руб |  |  | 50,0 |  | 50,0 |  |  |
| 1.7 | Разработка ПСД для строительства объекта «Газоснабжение квартала жилой застройки в х.Агроном Суджанского района Курской области»  КБК 2019 год: **002 0502 07202 С 1417 414** | км |  |  | 1,3 |  | 99,0 |  |  |
| тыс.руб. | 99,0 |  |
| 1.8 | Проведение экспертизы ПСД для строительства «Газоснабжение квартала жилой застройки в х.Агроном Суджанского района Курской области»  КБК 2019 год: **002 0502 07202 С 1417 414** | тыс.руб |  |  | 30,0 |  | 120,0 |  |  |
| 1.9 | Проведение экспертизы ПСД для строительства «Газоснабжение квартала жилой застройки в х.Агроном Суджанского района Курской области» (достоверность сметной стоимости)  КБК 2019 год: **002 0502 07202 С 1417 414** | тыс.руб |  |  | 30,0 |  | 20,0 |  |  |
| 1.10 | Разработка проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта ««Газоснабжение квартала жилой застройки в х.Агроном Суджанского района Курской области»  КБК 2018 год: **002 0502 07202 С 1417 414** | тыс.руб. |  |  | 30,0 |  | 30,0 |  |  |
| 1.11 | Разработка проекта планировки и проекта межевания территории для размещения малоэтажной многоквартирной жилой застройки в с.К.Локня Суджанского района Курской области | тыс.руб. |  |  | 43,82211 |  |  |  |  |
| 1.12 | Разработка ПСД и оплата экспертизы ПСД для строительства «Газоснабжение малоэтажной жилой застройки, расположенной по адресу: Курская области, Суджанский район, Замостянский с/с, с.Бондаревка. II, III, IV, V очередь строительства (корректировка)» | тыс.руб. |  |  | 70,0 |  |  |  |  |
| 1.13 | Проведение экспертизы ПСД для строительства «Газоснабжение малоэтажной жилой застройки, расположенной по адресу: Курская области, Суджанский район, Замостянский с/с, с.Бондаревка. II, III, IV, V очередь строительства (корректировка)» | тыс.руб. |  |  | 15,185-18 |  |  |  |  |
| 1.14 | Проведение экспертизы ПСД для строительства «Газоснабжение малоэтажной жилой застройки, расположенной по адресу: Курская области, Суджанский район, Замостянский с/с, с.Бондаревка. II, III, IV, V очередь строительства (корректировка)» (достоверность сметной стоимости) | тыс.руб. |  |  | 3,037-04 |  |  |  |  |
| 1.15 | Разработка ПСД и оплата экспертизы ПСД для строительства «Водоснабжение малоэтажной жилой застройки, расположенной по адресу: Курская области, Суджанский район, Замостянский с/с, с.Бондаревка. II, III, IV, V очередь строительства (корректировка)» | тыс.руб |  |  | 70,0 |  |  |  |  |
| 1.16 | Проведение экспертизы ПСД для строительства «Водоснабжение малоэтажной жилой застройки, расположенной по адресу: Курская области, Суджанский район, Замостянский с/с, с.Бондаревка. II, III, IV, V очередь строительства (корректировка)» | тыс.руб. |  |  | 20,0 |  |  |  |  |
| 1.17 | Проведение экспертизы ПСД для строительства «Водоснабжение малоэтажной жилой застройки, расположенной по адресу: Курская области, Суджанский район, Замостянский с/с, с.Бондаревка. II, III, IV, V очередь строительства (корректировка)» (достоверность сметной стоимости) | тыс.руб. |  |  | 20,0 |  |  |  |  |
| 1.18 | Инженерно-геодезические изыскания к проектной документации «Газоснабжение ул.Садовой, ул. Сад с.Заолешенка Суджанского района Курской области». Корректировка | тыс.руб. |  |  | 30,0 |  |  |  |  |
| 1.19 | Разработка гидрогеологического заключения о возможности бурения скважин для водоснабжения объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс с катком, расположенный по адресу: Курская область, Суджанский район, с.Заолешенка» с расчетам ЗСО | тыс.руб. |  |  | 56,994 |  |  |  |  |
| 1.20 | Выполнение проектной документации по объекту «Водозаборный узел и сети водоснабжения в с.Заолешенка Суджанского района Курской области» | тыс.руб. |  |  |  | 95,0 |  |  |  |
| 1.21 | Выполнение инженерно-геологических изысканий по объекту «Водозаборный узел и сети водоснабжения в с.Заолешенка Суджанского района Курской области» | тыс.руб. |  |  |  | 95,0 |  |  |  |
| 1.22 | Выполнение инженерно-геодезических изысканий по объекту «Водозаборный узел и сети водоснабжения в с.Заолешенка Суджанского района Курской области» | тыс.руб. |  |  |  | 70,0 |  |  |  |
| 1.23 | Проведение экспертизы ПСД для строительства «Водозаборный узел и сети водоснабжения в с.Заолешенка Суджанского района Курской области»  КБК 2019 год: **002 0502 07202 С 1417 414** | тыс.руб |  |  |  | 35,0 | 115,119 |  |  |
| 1.24 | Проведение экспертизы ПСД для строительства «Водозаборный узел и сети водоснабжения в с.Заолешенка Суджанского района Курской области» (достоверность сметной стоимости)  КБК 2019 год: **002 0502 07202 С 1417 414** | тыс.руб |  |  |  | 15,0 | 20,0 |  |  |
| 1.25 | Выполнение инженерно-геодезических изысканий и инженерно-геологических изысканий по объекту «Наружная система водоотведения ФОК в с.Заолешенка Суджанского района Курской области» | тыс.руб. |  |  |  | 90,0 |  |  |  |
| 1.26 | Разработка ПСД для строительства «Наружная система водоотведения ФОК в с.Заолешенка Суджанского района Курской области»  КБК 2019 год: **002 0502 07202 С 1417 414** | тыс.руб. |  |  |  |  | 95,0 |  |  |
| 1.27 | Проведение экспертизы ПСД для строительства «Наружная система водоотведения ФОК в с.Заолешенка Суджанского района Курской области»  КБК 2019 год: **002 0502 07202 С 1417 414** | тыс.руб |  |  |  | 35,0 | 100,0 |  |  |
| 1.28 | Проведение экспертизы ПСД для строительства «Наружная система водоотведения ФОК в с.Заолешенка Суджанского района Курской области» (достоверность сметной стоимости)  КБК 2019 год: **002 0502 07202 С 1417 414** | тыс.руб. |  |  |  | 15,0 | 50,0 |  |  |
| 1.29 | Разработка ПСД для реконструкции объекта «Водоснабжение с.Гуево Суджанского района Курской области»  КБК 2019 год: **002 0502 07202 С 1417 414** | тыс.руб. |  |  |  |  | 99,0 |  |  |
| 1.30 | Выполнение инженерно-геологических изысканий по объекту: «Водоснабжение с.Гуево Суджанского района Курской области»  КБК 2019 год: **002 0502 07202 С 1417 414** | тыс.руб. |  |  |  |  | 99,0 |  |  |
| 1.31 | Выполнение инженерно-геодезических изысканий по объекту: «Водоснабжение с.Гуево Суджанского района Курской области»  КБК 2019 год: **002 0502 07202 С 1417 414** | тыс.руб. |  |  |  |  | 99,0 |  |  |
| 1.32 | Проведение экспертизы ПСД для реконструкции объекта: «Водоснабжение с.Гуево Суджанского района Курской области»  КБК 2019 год: **002 0502 07202 С 1417 414** | тыс.руб. |  |  |  |  | 80,0 |  |  |
| 1.33 | Проведение экспертизы ПСД для реконструкции объекта: «Водоснабжение с.Гуево Суджанского района Курской области» (достоверность сметной стоимости)  КБК 2019 год: **002 0502 07202 С 1417 414** | тыс.руб. |  |  |  |  | 20,0 |  |  |
| 1.34 | Разработка проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта «Водоснабжение с.Гуево Суджанского района Курской области»  КБК 2019 год: **002 0502 07202 С 1417 414** |  |  |  |  |  | 35,012 |  |  |
| 1.35 | Разработка ПСД для строительства объекта: «Водонапорная башня в с.Черкасское Поречное Суджанского района Курской области»  КБК 2019 год: **002 0502 07202 С 1417 414** | тыс.руб. |  |  |  |  | 60,0 |  |  |
| 1.36 | Выполнение инженерно-геологических изысканий по объекту: «Водонапорная башня в с.Черкасское Поречное Суджанского района Курской области»  КБК 2019 год: **002 0502 07202 С 1417 414** | тыс.руб. |  |  |  |  | 40,0 |  |  |
| 1.37 | Выполнение инженерно-геодезических изысканий по объекту: «Водонапорная башня в с.Черкасское Поречное Суджанского района Курской области»  КБК 2019 год: **002 0502 07202 С 1417 414** | тыс.руб. |  |  |  |  | 30,0 |  |  |
| 1.38 | Проведение экспертизы ПСД для реконструкции объекта: «Водонапорная башня в с.Черкасское Поречное Суджанского района Курской области»  КБК 2019 год: **002 0502 07202 С 1417 414** | тыс.руб. |  |  |  |  | 70,0 |  |  |
| 1.39 | Проведение экспертизы ПСД для реконструкции объекта: «Водонапорная башня в с.Черкасское Поречное Суджанского района Курской области» (достоверность сметной стоимости)  КБК 2019 год: **002 0502 07202 С 1417 414** | тыс.руб. |  |  |  |  | 20,0 |  |  |
| 1.40 | Разработка ПСД для строительства объекта: «Водонапорная башня в с.Свердликово Суджанского района Курской области»  КБК 2019 год: **002 0502 07202 С 1417 414** | тыс.руб. |  |  |  |  | 60,0 |  |  |
| 1.41 | Выполнение инженерно-геологических изысканий по объекту: «Водонапорная башня в с.Свердликово Суджанского района Курской области»  КБК 2019 год: **002 0502 07202 С 1417 414** | тыс.руб. |  |  |  |  | 40,0 |  |  |
| 1.42 | Выполнение инженерно-геодезических изысканий по объекту: «Водонапорная башня в с.Свердликово Суджанского района Курской области»  КБК 2019 год: **002 0502 07202 С 1417 414** | тыс.руб. |  |  |  |  | 30,0 |  |  |
| 1.43 | Проведение экспертизы ПСД для реконструкции объекта: «Водонапорная башня в с.Свердликово Суджанского района Курской области»  КБК 2019 год: **002 0502 07202 С 1417 414** | тыс.руб. |  |  |  |  | 70,0 |  |  |
| 1.44 | Проведение экспертизы ПСД для реконструкции объекта: «Водонапорная башня в с. Свердликово Суджанского района Курской области» (достоверность сметной стоимости)  КБК 2019 год: **002 0502 07202 С 1417 414** | тыс.руб. |  |  |  |  | 20,0 |  |  |
| **2.** | **Строительство газопроводов:** | **тыс.руб.** |  | **3423.578-25** | **1192,95167** | **1052,632** | **1151,902** | **95,1** | **683,0** |
| 2.1 | «Газоснабжение малоэтажной жилой застройки, расположенной по адресу: Курская область, Суджанский район, Замостянский сельсовет, с. Бондаревка (корректировка)», софинансирование | км. |  | 2,18999 |  |  |  |  |  |
| тыс.руб. |  | 150,913-25 | 1165,23 | **1052,632** | 915,902 | 95,1 | 173,0 |
| районный бюджет  КБК 2019 год: **002 0502 07202 S 1500 414** | тыс.руб |  |  | 58,262 | **52,632** | 45,795 | 95,1 | 173,0 |
| областной бюджет  КБК 2019 год: **002 0502 07202 1 1500 414** | тыс.руб. |  | 2867,351-75 | 1106,968 | 1000,0 | 870,107 |  |  |
| областной бюджет, услуги по авторскому надзору | тыс.руб. |  | 299,948-25 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Врезка на объекте: «Газоснабжение малоэтажной жилой застройки, расположенной по адресу: Курская область, Суджанский район, Замостянский сельсовет, с. Бондаревка (корректировка)»  КБК 2019 год: **002 0502 07202 S 1500 414** |  |  |  | 27,72167 |  | 30,0 |  |  |
| 2.3 | «Газоснабжение ул.Сад в с.Заолешенка Суджанского района Курской области» | км |  |  |  |  | 1,754 |  |  |
| тыс.руб. | 196,0 |
| районный бюджет  КБК 2019 год: **002 0502 07202 S 1500 414** | тыс.руб |  |  |  |  | 196,0 |  |  |
| областной бюджет | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Врезка на объекте: «Газоснабжение ул.Сад в с.Заолешенка Суджанского района Курской области»  КБК 2019 год: **002 0502 07202 S 1500 414** | тыс.руб. |  |  |  |  | 10,0 |  |  |
| 2.5 | «Газоснабжение квартала жилой застройки в х.Агроном Суджанского района Курской области» | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  | 160,0 |
| 2.6 | «Газоснабжение малоэтажной жилой застройки д.Рубанщина Суджанского района Курской области» | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  | 350,0 |
| **3.** | **Оплата строительного контроля, авторского надзора** | тыс.руб. |  | **184,753** | **28,22** | **25,1** | **303,921** | **41,0** | **74,0** |
| 3.1 | Оплата услуг по проведению строительного контроля при выполнении работ по организации строительства объекта: «Газоснабжение малоэтажной жилой застройки, расположенной по адресу: Курская область, Суджанский район, Замостянский сельсовет, с. Бондаревка (корректировка)  КБК 2019 год: **002 0502 07202 S 1500 414** | тыс.руб. |  | 85,073  (в т.ч.  15.786-75  (соглаш.69.286-25) | 24,936 | **25,1** | 20,921 | 41,0 | 74,0 |
| 3.2 | Оплата услуг по проведению авторского надзора при выполнении работ по организации строительства объекта: «Газоснабжение малоэтажной жилой застройки, расположенной по адресу: Курская область, Суджанский район, Замостянский сельсовет, с. Бондаревка (корректировка)» | тыс.руб. |  |  | 3,284 |  |  |  |  |
| 3.3 | Оплата услуг по проведению строительного контроля при выполнении работ по организации строительства объекта: «Водоснабжение малоэтажной жилой застройки в с. Бондаревка Суджанского района Курской области» | тыс.руб |  | 99,680 |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Оплата услуг по проведению строительного контроля при выполнении работ по организации строительства объекта «Газоснабжение ул.Сад в с.Заолешенка Суджанского района Курской области»  КБК 2019 год: **002 0502 07202 S 1500 414** | тыс.руб. |  |  |  |  | 55,0 |  |  |
| 3.5 | Оплата услуг по проведению строительного контроля при выполнении работ по организации строительства объекта «Водонапорная башня в с.Черкасское Поречное Суджанского района Курской области»  КБК 2019 год: **002 0502 07202 С 1417 414** |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  |
| 3.6 | Оплата услуг по проведению строительного контроля при выполнении работ по организации строительства объекта «Водонапорная башня в с.Свердликово Суджанского района Курской области»  КБК 2019 год: **002 0502 07202 С 1417 414** |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  |
| 3.7 | «Водозаборный узел и сети водоснабжения в сл.Заолешенка Суджанского района Курской области»  КБК 2019 год: **002 0502 07202 S 1500 414** |  |  |  |  |  | 99,0 |  |  |
| 3.8 | «Наружная система водоотведения ФОК в с. Заолешенка Суджанского района Курской области»  КБК 2019 год: **002 0502 07202 S 1500 414** |  |  |  |  |  | 99,0 |  |  |
| **4.** | **Строительство объектов водоснабжения, водоотведения** | тыс.руб. |  | **7474.78** |  |  | **1480,719** |  |  |
| 4.1 | «Водоснабжение малоэтажной жилой застройки в с. Бондаревка Суджанского района Курской области» | км. |  | 2,463 |  |  |  |  |  |
| тыс.руб. |  | 368,0 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | тыс.руб. |  | 6992.0 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | «Водозаборный узел и сети водоснабжения в с.Заолешенка Суджанского района Курской области»  КБК 2019 год: **002 0502 07202 S 1500 414** | тыс.руб. |  |  |  |  | 730,719 |  |  |
| 4.3 | «Наружная система водоотведения ФОК в с. Заолешенка Суджанского района Курской области»  КБК 2019 год: **002 0502 07202 S 1500 414** | тыс.руб. |  |  |  |  | 750,0 |  |  |
| 5 | Технические планы, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **за счет средств районного бюджета** |  |  | **15,1** | **16,0** |  | **84,0** | **18,0** | **31,0** |
| 5.1 | «Газоснабжение малоэтажной жилой застройки, расположенной по адресу: Курская область, Суджанский район, Замостянский сельсовет, с. Бондаревка (корректировка)»  КБК 2019 год: **002 0502 07202 S 1500 414** | тыс.руб |  | 15.1 | 16,0 |  | 16,0 | 18,0 | 31,0 |
| 5.2 | «Газоснабжение ул.Сад в с.Заолешенка Суджанского района Курской области»  КБК 2019 год: **002 0502 07202 S 1500 414** | тыс.руб |  |  |  |  | 16,0 |  |  |
| 5.3 | «Водонапорная башня в с.Черкасское Поречное Суджанского района Курской области» КБК 2019 год: **002 0502 07202 С 1417 414** |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |
| 5.4 | «Водонапорная башня в с.Свердликово Суджанского района Курской области»  КБК 2019 год: **002 0502 07202 С 1417 414** |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |
| 5.5 | «Водозаборный узел и сети водоснабжения в сл.Заолешенка Суджанского района Курской области»  КБК 2019 год: **002 0502 07202 S 1500 414** |  |  |  |  |  | 16,0 |  |  |
| 5.6 | «Наружная система водоотведения ФОК в с.Заолешенка Суджанского района Курской области»  КБК 2019 год: **002 0502 07202 S 1500 414** |  |  |  |  |  | 16,0 |  |  |
| **6.** | **ИТОГО** | **тыс.руб.** |  | **10929,17445** | **2024,21** | **1715,732** | **4692,542** | **154,1** | **788,0** |
| **бюджет муниципального района** | **тыс.руб.** |  | **769,87445** | **917,242** | **715,732** | **3822,435** | **154,1** | **788,0** |
| **областной бюджет** | **тыс.руб.** |  | **10159,3** | **1106,968** | **1000,0** | **870,107** |  |  |

Утверждена

Постановлением Администрации

Суджанского района

Курской области

от 30.04.2019 г.№335

**Финансирование мероприятия 2.3 «Государственная поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий»**

**Таблица 4**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Показатели** | **КБК**  **2018 год** | **Един.**  **измер.** | **Всего** | **В том числе по годам реализации Программы** | | | | |
| **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **1** | **Предоставление социальных выплат на приобретение жилья молодым семьям** | 002 1003 07203L4970322 | тыс.руб. |  | **882.0** | **1530,9** | **0,0** | **332,1** | **0,0** |
| федеральный бюджет |  |  |  | **337.510** | **545,81970** |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  | **239.514** | **440,71830** |  |  |  |
| районный бюджет |  |  |  | **304.976** | **544,362** |  | **332,1** |  |

Утверждена

Постановлением Администрации Суджанского района

Курской области от 30.04.2019 г.№335

**Финансирование мероприятия 2.4 «. «Реализация мероприятий по внесению в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах муниципальных образований и границах населенных пунктов».**

**Таблица 5**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Показатели** | **КБК**  **2018 год** | **Един.**  **измер.** | **Всего** | **В том числе по годам реализации Программы** | | | | | | | | |
| **2016** | **2017** | | **2018** | | **2019** | | **2020** | **2021** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | | **8** | | **9** | | **10** | **11** |
| **1.** | Подготовка карт (планов) для установления границ муниципальных образований, текстового и графического описания местоположения границ населенных пунктов Суджанского района Курской области |  | тыс.руб. |  |  | **407.670** | | **524,577** | | **1359,136** | | **700.0** | **700.0** |
|  |  |  |  |  |  | **областной бюджет** | **местный бюджет** | **областной бюджет** | **местный бюджет** | **местный бюджет** | **областной бюджет** |  |  |
|  | **ВСЕГО** | **002 0412 07204 S 3600 244**  **002 0412 07204 1 3600 244** |  |  |  | **326,136** | **81,534** | **367,204** | **157,373** | **407,741** | **951,395** |  |  |
| 1.1 | **СУДЖАНСКИЙ РАЙОН** |  |  |  |  |  |  | 67,852 | 29,079 |  |  |  |  |
| 1.2 | **Борковский сельсовет** |  |  |  |  |  |  | 11,705 | 5,016 |  |  |  |  |
| 1.3 | **Воробжанский сельсовет** |  |  |  |  |  |  | 14,159 | 6,068 |  |  |  |  |
| 1.4 | **Гончаровский сельсовет** |  |  |  |  |  |  | 10,836 | 4,644 |  |  |  |  |
|  | сл.Подол |  |  |  |  |  |  | 50,589 | 21,681 |  |  |  |  |
|  | сл.Гончаровка |  |  |  |  | 69,926 | 17,482 |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Куриловка |  |  |  |  |  |  |  |  | **21,681** | **50,589** |  |  |
| 1.5 | **Гуевский сельсовет** |  |  |  |  |  |  |  |  | **5,462** | **12,744** |  |  |
| 1.6 | **Замостянский сельсовет** |  |  |  |  |  |  | 15,536 | 6,659 |  |  |  |  |
|  | с.Пушкарное |  |  |  |  |  |  | 54,505 | 23,359 |  |  |  |  |
|  | х.Агроном |  |  |  |  |  |  | 51,576 | 22,104 |  |  |  |  |
|  | сл.Замостье |  |  |  |  | 73,118 | 18,279 |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Мирный |  |  |  |  | 51,554 | 12,888 |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Бондаревка |  |  |  |  |  |  |  |  | **20,220** | **47,181** |  |  |
| 1.7 | **Заолешенский сельсовет** |  |  |  |  |  |  |  |  | **6,879** | **16,051** |  |  |
|  | сл.Заолешенка |  |  |  |  | 65,779 | 16,445 |  |  |  |  |  |  |
|  | х.1-й Княжий |  |  |  |  |  |  |  |  | **20,821** | **48,580** |  |  |
|  | с. Гоголевка |  |  |  |  |  |  |  |  | **20,039** | **46,757** |  |  |
|  | с.Рубанщина |  |  |  |  |  |  |  |  | **20,054** | **46,792** |  |  |
|  | х.Олешня |  |  |  |  |  |  |  |  | **21,009** | **49,022** |  |  |
| 1.8 | **Казачелокнянский сельсовет** |  |  |  |  |  |  | 12,193 | 5,225 |  |  |  |  |
|  | с.К.Локня |  |  |  |  |  |  |  |  | **23,988** | **55,971** |  |  |
|  | д.Богдановка |  |  |  |  |  |  |  |  | **19,272** | **44,969** |  |  |
|  | х.Зазулевка |  |  |  |  |  |  |  |  | **19,228** | **44,864** |  |  |
|  | х.2-й Княжий |  |  |  |  |  |  |  |  | **19,322** | **45,085** |  |  |
|  | х.Кубаткин |  |  |  |  |  |  |  |  | **20,001** | **46,670** |  |  |
|  | х.Южный |  |  |  |  |  |  |  |  | **19,695** | **45,956** |  |  |
| 1.9 | **Малолокнянский сельсовет** |  |  |  |  |  |  |  |  | **5,987** | **13,968** |  |  |
| 1.10 | **Мартыновский сельсовет** |  |  |  |  |  |  | 12,004 | 5,145 |  |  |  |  |
| 1.11 | **Новоивановский сельсовет** |  |  |  |  |  |  | 12,985 | 5,565 |  |  |  |  |
| 1.12 | **Махновский сельсовет** |  |  |  |  |  |  | 12,328 | 5,284 |  |  |  |  |
|  | с.Махновка |  |  |  |  | 65,759 | 16,440 |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Русская Конопелька |  |  |  |  |  |  |  |  | **22,104** | **51,576** |  |  |
|  | д.Черкасская Конопелька |  |  |  |  |  |  |  |  | **20,163** | **47,048** |  |  |
|  | х.Дмитрюков |  |  |  |  |  |  |  |  | **19,265** | **44,951** |  |  |
|  | х.Колмаков |  |  |  |  |  |  |  |  | **19,695** | **45,956** |  |  |
|  | д.Фанасеевка |  |  |  |  |  |  |  |  | **19,118** | **44,609** |  |  |
| 1.13 | **Плеховский сельсовет** |  |  |  |  |  |  |  |  | **4,962** | **11,578** |  |  |
|  | с.Плехово |  |  |  |  |  |  |  |  | **27,091** | **63,211** |  |  |
| 1.14 | **Погребской сельсовет** |  |  |  |  |  |  | 16,209 | 6,947 |  |  |  |  |
| 1.15 | **Пореченский сельсовет** |  |  |  |  |  |  | 24,727 | 10,597 |  |  |  |  |
| 1.16 | **Свердликовский сельсовет** |  |  |  |  |  |  |  |  | **7,809** | **18,222** |  |  |
| 1.17 | **Уланковский сельсовет** |  |  |  |  |  |  |  |  | **3,876** | **9,045** |  |  |

**7 Ресурсное обеспечение**

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

за счет средств районного бюджета

Таблица 10

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Код бюджетной классификации | | | | Объемы бюджетных ассигнований (тыс.руб.), годы | | |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Суджанском районе Курской области на 2016-2021 годы» | Управление строительства, муниципального имущества и ЖКХ Администрации Суджанского района Курской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Суджанском районе Курской области» | **002** | **0412**  **0502**  **1003**  **0412** | **07201 П 1416**  **07202 S 1500**  **07202 С 1417**  **07203 L 4970**  **07204 S 3600** | **540**  **414**  **322**  **540** | **4746,836** | **1186,2** | **1488,0** |
| Основное мероприятие 2.1 | «Мероприятия по разработке документов территориального планирования и градостроительного зонирования» | **002** | **0412** | **07201**  **П 1416** | **540** | 516,66 | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 | «Создание условий для развития социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований». | **002**  **002** | **0502**  **0502** | **0727202 S 1500**  **07202 С 1417** | **414**  **414** | 2100,435  1722,0 | 154,1  - | 788,0  - |
| Основное мероприятие 2.3 | «Государственная поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий» | **002** | **1003** | **07203 L 4970** | **322** | - | 332,1 | - |
| Основное мероприятие 2.4 | «Реализация мероприятий по внесению в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах муниципальных образований и границах населенных пунктов | **002** | **0412** | **07204 S 3600** | **540** | 407,741 | 700,0 | 700,0 |

**Паспорт Подпрограммы 2**

**«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Суджанском районе Курской области»**

**муниципальной программы**

**«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Суджанском районе Курской области**

**на 2016-2021 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Суджанском районе Курской области» (далее – Подпрограмма) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел строительства и архитектуры Управление строительства, муниципального имущества и ЖКХ Администрации Суджанского района Курской области  Отдел земельных и имущественных отношений управления строительства, муниципального имущества и ЖКХ Администрации Суджанского района Курской области |
| Участники Программы | Отдел строительства и архитектуры Управление строительства, муниципального имущества и ЖКХ Администрации Суджанского района Курской области  Отдел земельных и имущественных отношений управления строительства, муниципального имущества и ЖКХ Администрации Суджанского района Курской области |
| Программно-целевые инструменты | отсутствуют |
| Цели подпрограммы | - повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения Суджанского района, в том числе с учётом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильём отдельных категорий граждан в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Курской области, обеспечение комфортной среды обитания и жизнедеятельности |
| Задачи подпрограммы | - создание условий для разработки и внесения изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования;  - создание условий для развития социальной и инженерной инфраструктуры;  - предоставление поддержки молодым семьям на приобретение жилья.  -уточнение сведений о границах муниципальных образований и границах населенных пунктов |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | -обеспечение корректировки генеральных планов сельсоветов и правил землепользования и застройки сельсоветов, внесение изменений в схему территориального планирования, шт.;  -ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения, км.;  -ввод в эксплуатацию газовых сетей, км;  -изготовление проектов, шт;  -количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, в том числе с использованием средств социальных выплат за счет средств федерального, областного и районного бюджета, семей;  - внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах муниципальных образований и границах населенных пунктов, шт. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | срок реализации: 2016-2021 годы  Этап 1: 2016-2017 годы,  Этап 2: 2018-2021 годы. |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Основное мероприятие 2.1. « Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования».  2016 год – 54,755 тыс. рублей,  2017 год – 1,6 тыс. рублей,  2018 год – 90,0 тыс. рублей,  **2019 год – 516,66 тыс. рублей,**  2020 год – 0,0 тыс. рублей.  2021 год – 0,0 тыс.рублей  Основное мероприятие 2.2. «Создание условий для развития социальной и инженерной инфраструктуры Суджанского района Курской области».  2016 год – 10929.17445 тыс. рублей,  2017 год – 2024,21 тыс. рублей;  2018 год – 1715,732 тыс. рублей;  **2019 год – 4692,542** **тыс. рублей**;  2020 год – 154,1 тыс. рублей,  2021 год – 788,0 тыс.рублей.  Основное мероприятие 2.3. «Государственная поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий на территории Курской области».  2016год - 0 тыс.рублей;  2017 год – 882,0 тыс.рублей;  2018 год – 1530,9 тыс.рублей;  **2019 год – 0,0 тыс. рублей;**  2020 год - 332,1тыс.рублей,  2021 год – 0,0 тыс.рублей.  Основное мероприятие 2.4. «Реализация мероприятий по внесению в государственный кадастр недвижимости сведений о границах муниципальных образований и границах населенных пунктов в виде координатного описания».  2016 год – 0,0  2017 год- 407,670 тыс.рублей,  2018 год- 524,577 тыс. рублей,  **2019 год- 1359,136 тыс.рублей,**  2020 год- 700,0 тыс.рублей,  2021 год – 700,0 тыс.рублей. |
| **Общий объем финансирования подпрограммы составляет**:  2016 год – 10983,92945 тыс. рублей,  в т.ч. средства областного бюджета – 10159,3 тыс.рублей,  2017 год – 3315,48тыс. рублей,  в т.ч. средства областного бюджета – 1672,618 тыс.рублей  2018 год – 3861,209тыс. рублей,  в т.ч. средства областного бюджета **–** 1807,9223 тыс.рублей  средства федерального бюджета - 545,81970 тыс.рублей  **2019 год – 6568,338 тыс. рублей, в т.ч. средства областного бюджета 1821,502 тыс.руб.**  2020 год – 1186,2 тыс. рублей,  2021 год – 1488,0 тыс.рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - создание безопасной и комфортной среды проживания и жизнедеятельности человека;  - создание условий для улучшения демографической ситуации, снижения социальной напряженности в обществе; |

Приложение №1

к подпрограмме 2. «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Суджанском районе Курской области» муниципальной программе Суджанского района Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Суджанском районе Курской области на 2016-2021 годы»

Переченьмероприятий подпрограммы 2

«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Суджанском районе Курской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель | **Код бюджетной классификации 2018 год** | | | | **Объем финансирования (тыс. руб.)** | | | | | |
| **ГРБС** | **РзПр** | **ЦСР** | **ВР** | **2016 г.** | **2017 г.** | **2018 г.** | **2019 г.** | **2020 г.** | **2021 г.** |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Суджанском районе Курской области» Основное мероприятие | «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Суджанском районе Курской области на 2016-2021 годы»  «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Суджанском районе Курской области на 2016-2021 годы» | Администрация Суджанского района Курской области | **002** | **0412**  **0502**  **1003**  **0412** | **07201 П 1416**  **07202 1 1500**  **07202 S 1500**  **07202 С 1417**  **07203 L 4970**  **07204 1 3600**  **07204 S 3600** | **540**  **414**  **322**  **540** | **10983.92945** | **3315,48** | **3861,209** | **6568,338** | **1186,2** | **1488,0** |
| Основное мероприятие 2.1. «Мероприятия по разработке документов территориального планирования и градостроительного зонирования» | Отдел строительства и архитектуры Управления строительства, муниципального имущества, и ЖКХ Администрации Суджанского района | **002** | **0412** | **07201**  **П 1416** | **540** | 54,755 | 1,6 | 90,0 | 516,66 | - | - |
| Основное мероприятие 2.2. «Создание условий для развития социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований». | Отдел строительства и архитектуры Управления строительства, муниципального имущества, и ЖКХ Администрации Суджанского района | **002** | **0502** | **07202 1 1500** | **400** | 10159,3 | 1106,968 | 1000,0 | - | - | - |
| **002** | **0502** | **07202 S 1500** | **414** | 769,87445 | 917,242 | 715,732 | 2100,435 | 154,1 | 788,0 |
| **002** | **0502** | **07202 С 1417** | **414** |  |  |  | 1722,0 |  |  |
| **002** | **0502** | **07202 1 1500** | **414** |  |  | 1000,0 | 870,107 | - | - |
| Основное мероприятие 2.3 «Государственная поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий» | Отдел земельных и имущественных отношений Управления строительства, муниципального имущества и ЖКХ Администрации Суджанского района | **002** | **1003** | **07203 L 4970** | **322** | - | 882,0 | 1530,9 | - | 332,1 | - |
| Основное мероприятие 2.4 «Реализация мероприятий по внесению в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах муниципальных образований и границах населенных пунктов | Отдел строительства и архитектуры Управления строительства, муниципального имущества, и ЖКХ Администрации Суджанского района | **002** | **0412** | **07204 1 3600** | **540** | - | 326,136 | 367,204 | 951,395 | - | - |
| **002** | **0412** | **07204 S 3600** | **540** | - | 81,534 | 157,373 | 407,741 | 700,0 | 700,0 |